## Slide 1: 利害關係人管理 (Stakeholder)
授課教師：賴佳瑜老師

## Slide 2: 本章學習重點
辨識利害關係人
規劃利害關係人管理
管理利害關係人參與
控制利害關係人參與
https://www.youtube.com/watch?v=x5XwZuQUWMY

## Slide 3: 利害關係人管理 （Stakeholder Management）
2013年PMI公布PMBOK第五版，將「利害關係人管理」加入為第十大知識領域。
利害關係人成為影響專案成敗的關鍵，利害關係人管理亦躍升為專案管理另一重要議題。

## Slide 4: 「利害關係人管理」知識領域主要包括四大子流程：
13.1 辨識利害關係人(Identify Stakeholders)
13.2 規劃利害關係人管理(Plan Stakeholder Management)
13.3 管理利害關係人參與(Management Stakeholder Engagement)
13.4 控制利害關係人參與(Control Stakeholder Engagement)

## Slide 5: 專案管理五大流程群組與專案利害關係人管理知識領域配適表
知識領域 | 專案管理流程群組 |  |  |  | 
 | 起始 流程群組 | 規劃 流程群組 | 執行 流程群組 | 控制 流程群組 | 結束 流程群組
專案利害關係人管理 (4子流程) | 13.1辨識利害關係人 | 13.2規劃利害關係人管理 | 13.3管理利害關係人參與 | 13.4控制利害關係人參與 | 
http://ethan-ir.blogspot.com/2015/03/blog-post_54.html
https://www.youtube.com/watch?v=10hdTULLxwk

## Slide 6: 專案利害關係人管理概述
1辨識利害關係人 | 2規劃利害關係人管理 | 3管理利害關係人參與 | 4控制利害關係人參與
投入 1.專案核准證明(專案章程) 2.採購文件 3.企業環境因素 4.組織流程資產 | 投入 1.專案管理計畫 2.利害關係人登錄冊 3.企業環境因素 4.組織流程資產 | 投入 1.利害關係人管理計畫 2.溝通管理計畫 3.變更日誌(Change Log) 4.組織流程資產 | 投入 1.專案管理計畫 2.議題日誌(Issue Log) 3.工作績效資料(Work Performance Data) 4.專案文件
工具與技術 1.利害關係人分析 2.專家判斷 3.會議 | 工具與技術 1.分析技術 2.專家判斷 3.會議 | 工具與技術 1.溝通方法 2.人際關係技巧 3.管理技巧 | 工具與技術 1.資訊管理系統 2.專案判斷 3.會議
產出 1.利害關係人登錄冊 | 產出 1.利害關係人管理計畫 2.專案文件更新 | 產出 1.議題日誌(Issue Log) 2.變更請求 3.專案管理計畫更新 4.專案文件更新 5.組織流程資產更新 | 產出 1.工作績效資訊(Work Performance Information) 2.變更請求 3.專案管理計畫更新 4.專案文件更新 5.組織流程資產更新

## Slide 7: 專案利害關係人(Stakeholder)
無論是個人、群體或組織，凡是其利益會受到專案的執行結果影響者
當專案建立的時候，與專案直接或間接相關，或受專案影響的個人、群體或組識，就是專案的利害關係人
專案的利害關係人是由於專案的執行而得到或損失某些東西的人
專案的利害關係人決定了一個新專案的需求
專案經理召開「啟動會議」，就是為了獲得「利害關係人」的支持與後續參與

## Slide 8
在專案利害關係人中，統籌專案運作的人，稱為「專案經理」(Project Manager)，其負責與專案成員共同執行專案，並向專案的所有人進行報告。
在專案過程中，專案經理除了要設法讓專案順利完成外，也要讓專案的利害關係人認同專案的成果。

## Slide 9: 專案利害關係人(Stakeholder)
出資者
專案經理
專案團隊成員
顧客、使用者
供應商
政府
工會
地方社團
公司董事
公司股東
公司管理階層
一般大眾

## Slide 11: 基本上，只要任何具有下列其中一個特點，就足以稱為利害關係人
提供該專案資金或資源
參與專案
位於專案「責任鏈」中的一環
專案的成敗會影響其利益或得失
會受專案產品的影響
會受專案結果的影響

## Slide 12: 辨識利害關係人 (Identify Stakeholders)
辨識利害關係人之目的在於找出利害關係人並研擬可能因應策略
辨識利害關係人是辨識所有受專案影響的個人或組織，並藉由正式文件記錄有關各利害關係人的利益、參與專案及影響專案成功等相關資訊的流程

## Slide 13: 辨識利害關係人：投入與產出

## Slide 14: 利害關係人分析 Stakeholder Analysis
有系統的收集並作定性及定量分析資訊的技術，可辨識利害關係人的利益、期望和影響力，並與專案目的相聯結。
有助於識別利害關係人間的關係，並利用這些關係建立聯盟或潛在的合作夥伴，以提高專案成功的機會。
需考慮利害關係人在專案或階段的不同時期需求所造成的影響。
分析步驟
  辨識專案所有潛在的利害關係人及其角色、部門、利益、知識、期望及影響力。藉由訪談已被辨識出的利害關係人，並持續辨識潛在的利害關係人，直到全部都被找到為止。
  分析利害關係人對專案的潛在影響或支持，並給予分類及排序，並進行有效的溝通及管理其期望。
  評估利害關係人在不同情況下的反應或回應，以便增強其支持度和減輕潛在負面的衝擊。

## Slide 15: 辦識利害關係人的步驟
1. 辨識利害關係人及其訊息。
2. 對利害關係人進行分類。
3. 發展利害關係人管理策略。
4. 評估關鍵利害關係人的反應。

## Slide 16: 利害關係人「權力-利益矩陣」

## Slide 17: 規劃利害關係人管理之工具： 利害關係人參與狀態評估表
利害關係人 (Stakeholder) | 不知 (Unaware) | 抵制 (Resistant) | 中立 (Neutral) | 支持 (Supportive) | 帶領 (Leading)
利害關係人1 |  | C | D |  | 
利害關係人2 | C |  |  | D | 
利害關係人3 |  |  | C、D |  | 
註：C表示現況(Current)、D表示期望(Desired)

## Slide 18: 規劃利害關係人管理之產出： 利害關係人管理計畫
「利害關係人管理計畫」是「專案管理計畫」的組成部分，為有效調動利害關係人參與而制定的管理策略。
根據專案的需要，利害關係人管理計畫可以是正式或非正式的，非常詳細或非常簡略的。

## Slide 19: 「利害關係人管理計畫」 通常包括
利害關係人登錄冊。
關鍵利害關係人的所需參與程度和當前參與程度。
利害關係人變更的範疇和影響。
利害關係人之間的相互關係和潛在交叉關係。
專案現階段的利害關係人溝通需求。
需要分送給利害關係人的資訊，包括語言、格式、內容和詳細程度。
分送相關資訊的理由，以及可能對利害關係人參與程度所帶來的影響。
向利害關係人分送所需資訊的時限和頻率。
隨著專案的進展，更新和優化「利害關係人管理計畫」的方法。

## Slide 20: 管理利害關係人之參與(Management Stakeholder Engagement)
管理利害關係人參與是在整個專案生命週期中，與利害關係人進行溝通和協調，以滿足其需要與期望，解決實際出現的問題，並促進利害關係人合理參與專案活動的過程。
本過程的主要作用是，幫助專案經理提升來自利害關係人的支持，並把利害關係人的抵制降到最低，從而顯著提高專案成功的機會。

## Slide 21: 管理利害關係人參與，主要包括下列活動
調動利害關係人適時參與專案，以獲取或確認他們對專案成功的持續承諾。
藉由協商和溝通，管理利害關係人的期望，確保實現專案目標。
處理尚未成為問題的利害關係人關注點，預測利害關係人在未來可能提出的問題。需要盡早辨識和討論這些關注點，以便評估相關的專案風險。
澄清和解決已辨識出的問題。

## Slide 22: 管理專案利害關係人的五大步驟
1. 辨識利害關係人—瞭解您的利害關係人
2. 辨識利害關係人的屬性—瞭解他們對專案的重要性與影響力
3. 制定利害關係人的管理策略—發展與每位利害關係人相處的策略
4. 摘述假設與風險
5. 界定利害關係人參與專案的方式

## Slide 23: 若根據專案利害關係人的影響力及重要性，可將他們參與專案的方式分為RACI四大類：
「R」代表Responsible：此類專案利害關係人之重要性高但是影響力小；他們參與專案的方式就是負責執行專案的部分工作，專案團隊成員及使用者屬之。
「A」代表Accountable：此類專案利害關係人之重要性高且影響力大；他們參與專案的方式就是為專案的成敗負責，專案贊助者及專案經理屬之。
「C」代表Consult：此類專案利害關係人之重要性低但影響力大；他們參與專案的方式就是做為專案的顧問，公司內與專案沒有直接關係的高階主管及金主屬之。
「I」代表Inform：此類專案利害關係人之重要性低且影響力小；專案只要定期將現況告訴他們就可以了，公司內與專案沒有直接關係的員工及關切專案的社區民眾屬之。

## Slide 24: 專案利害關係人的重要程度分類
類別 | 定義
主要利害關係人 | 與專案有正式關係者
次要利害關係人 | 與專案無正式關係，但對專案之進展及存續有影響者。
關鍵利害關係人 | 對專案具有重大影響力或重要性者，主要利害關係人或次要利害關係人均可能為關鍵的利害關係人。

## Slide 25: 「管理利害關係人參與」的工具與技術
溝通方法
人際關係技巧
管理技巧

## Slide 26: 溝通規劃的主要內容
依據利害關係人期望決定特定訊息及訊息格式
溝通訊息的傳遞方式
誰來進行訊息的傳遞
訊息是正式或非正式，書面或口頭
溝通頻率(需根據現行程度與最佳程度差異進行調整)

## Slide 27: 溝通管理計畫 (Communications Management Plan)
「溝通管理計畫是「溝通規劃」流程唯一的產出，用以記載利害關係人的資訊需求類型(包括要溝通的資訊類型、誰將溝通資訊、誰接收溝通資訊、溝通方法、時機與頻率、隨專案而更新這項計畫的方法、上訴流程、共用術語詞彙表等)、何時應分發資訊、以及如何傳送資訊。
「溝通管理計畫」一份將「溝通需求」與「利害關係人分析」彙整出來的一種說明哪一位利害關係人，在什麼時間點以及多久一次（每週、每月、每季），經由什麼管道或透過什麼方式獲得什麼資訊的文件。

## Slide 28: 溝通管理計畫主要內容
溝通的項目名稱
溝通的目的
溝通的頻率
發送的時間範圍，包括開始的時間與結束的時間
溝通的格式
傳送的方法
負責分發資訊的人

## Slide 29
專案經理與外部利害關係人溝通的主要技能是「公關」
專案經理與專案贊助者溝通的主要技能是「問題解決」

## Slide 30: 管理利害關係人參與之工具： 人際關係技巧
建立信任(trust)
解決衝突(Resolving Conflict)
積極傾聽(Active Listening)
克服變革阻力(Overcoming Resistance of Change)

## Slide 31: 管理利害關係人參與之工具： 管理技巧
引導利害關係人對專案目標達成共識。
對利害關係人施加影響，使他們支持專案。
藉由談判達成共識，以滿足專案要求。
調整組織行為，以接受專案成果。

## Slide 32: 控制利害關係人參與 (Control Stakeholder Engagement)
控制利害關係人參與是全面監督專案利害關係人之間的關係，調整策略和計畫，以調動利害關係人參與的過程，並對利害關係人參與進行持續控制。
本過程的主要作用是，隨著專案進展和環境變化，維持並提升利害關係人參與活動的效率和效果。

## Slide 33: 利害關係人控制方法

## Slide 34: 平衡利害關係人的利益
專案利害關係人是指因專案的施行對其利益有得失之人
不同的利害關係人有不同的利益需求，而專案經理的職責之一就是要平衡利害關係人之間的利益需求
主要涉及到三個議題：
  利害關係人是誰？
  利害關係人的需求為何？
  如何滿足利害關係人的需求？

## Slide 35: 競爭性需求
利害關係人管理除包括如何選擇與認定利害關係人之外，同時在他們具有競爭性的訴求之間做優先順序的排列。
然而，尤其必須注意到利害關係人之間的關係，亦即利害關係人的聯盟往往比起個別的利害關係人更有影響力。

## Slide 36: 平衡利害關係人利益的過程
找出可能受專案影響的利害關係人
評估利害關係人的利益需求與權力本質
分析利害關係人可能的行動
找尋平衡利害關係人利益的可行方案

## Slide 37: 利害關係人的風險評估與分析
確認所有利害關係人
確定利害關係人的風險資訊內容

## Slide 38
在決策時，專案經理必須從從利益、損害、權利與侵權等方面來加以分析，方能周全地對應不同的利害關係人
  利益
  損害
  權利
  侵權

## Slide 39: 利害關係人的分析與對應策略

## Slide 40: 利害關係人的分析與對應策略
利弊兼具型：此類型的利害關係人其合作可能性高且具高威脅性，他們可能是臨時工與顧客，企業在與這類型的利害關係人溝通時，需採取合作策略以取得他們的支持。
支持型：此類型的利害關係人其合作可能性高且威脅性低，對企業而言，他們是最為理想的利害關係人，包括董事會、管理者、供應商、服務提供者、員工與顧客等均屬之。
非支持型：此類型的利害關係人其合作可能性低，但威脅性相當高，包括競爭者、工會、政府與媒體等。
邊陲型：此類型的利害關係人其合作可能性低且不具威脅性，包括散戶型的股東、員工社團、消費者利益團體或其他協會團體等。

## Slide 41
Notes: https://meethub.bnext.com.tw/%E4%B8%89%E6%8B%9B%E8%AE%93%E4%BD%A0%E6%90%9E%E5%AE%9A%E5%88%A9%E5%AE%B3%E9%97%9C%E4%BF%82%E4%BA%BA%EF%BC%9A%E3%80%8C%E4%BA%BA%E3%80%8D%E6%89%8D%E6%98%AF%E5%B0%88%E6%A1%88%E8%A3%A1%E6%9C%80%E8%A4%87/

## Slide 42: 利害關係人登錄表
Notes: https://courses.openedu.tw/assets/courseware/v1/5e0142e3897499357d3e45f34dbedd18/c4x/FCUx/mooc0002/asset/%E5%96%AE%E5%85%8320%E5%B0%88%E6%A1%88%E6%BA%9D%E9%80%9A%E8%88%87%E5%88%A9%E5%AE%B3%E9%97%9C%E4%BF%82%E4%BA%BA%E7%AE%A1%E7%90%86.pdf