## Slide 1: 專案管理導論
授課教師：賴佳瑜老師
2022/9/13

## Slide 2: 本課程學習目標
PMBOK專案管理概論
軟體開發專案管理應用
實際專案軟體應用Case study

## Slide 3: 本章學習重點
專案與專案管理
專案管理知識體系(PMBOK)指南
專案管理的內容—
  五大流程
  十大知識領域
專案管理的重要專有名詞
專案管理的重要議題
Case Study for group discussion
https://www.youtube.com/watch?v=3bk1XcpNMgs

## Slide 4: 專案(Project)的定義
Newman (1972)認為，「專案」是指一組完整而特定目標之活動，具有明確的起迄時點與成本限制，內容牽涉到各項技術，具有相當的複雜性，而又不重覆。
Cleland (1983)認為，「專案」是在特定的時間預算下，為了達成特定的目標所從事的活動，這些活動通常是跨越原來組織中的階層關係，且與原來組織中例行性的活動有所不同。

## Slide 5: 專案(Project)的定義
「專案」是指在一次性的工作中，必須同時完成「時間」、「成本」、「範疇」與「績效」等多重任務要求的工作
「專案」是指為了創造某一項產品、服務、或成果所做的暫時性努力
「專案」是為了解決問題(problem solving)所排定的進度表

## Slide 6: 專案(Project)的定義
「專案」是指一個特殊而有一定限度的任務，或由一群具有相互關係的工作所共同組合而成的任務，而該任務是以獲取特殊成果或圓滿達成某種成效為目標。
「專案」是一個暫時性組織，為了完成特定的目標，在一定的時間內，在有限資源下，特別進行的一次性活動。

## Slide 7: 專案的定義

## Slide 8: 專案的基本特性
專案是獨一無二的
專案具有特定的目標(Goal)
專案具有一定的時程(Schedule)
有限的成本預算(Cost)
複雜性(Complexity)
非常設(Impermanence)
無經驗(Unfamiliarity)
面對不確定性(Uncertainty)
具有顧客(customer)

## Slide 9
專案具有兩個特性：
  暫時性
  獨特性
專案具有三個概念：
  明確的特定目標
  明確的完工期限
  有限的資源

## Slide 10: 管理的意義
「管理」可定義為「協調他人之業務，有效率及有效能地完成工作的程序」
「程序」是管理者所執行的功能或活動
「協調他人」是管理者與非管理者最大的區別

## Slide 11: 管理職能 (Management Functions)
規劃(Planning)
組織(Organizing)
用人(Staffing)
領導(Leading)
控制(Controlling)

## Slide 12: 管理還包括有效率與有效能地完成組織工作
效率(Efficiency)是指以最小的投入，得到最大的產出，也就是「把事情做好」(do the things right)
效能(Effectiveness)是指是否達成想要的目標，也就是「做對的事情」(do the right things)

## Slide 13: 專案管理的意義
專案管理是應用知識、技能、工作與技術來規劃活動，以達成專案的需求
專案管理是專案經理（Project Manager）經由專案起始、規劃、執行、監控及結案等五大程序的運作，才得以完成

## Slide 14
專案與作業的異同點比較
 | 專案 | 作業
相異性 | 暫時性、一次性工作 執行獨特性任務 | 持續性、重複性工作 執行例行性任務
共同性 | 都是由人主導完成 都受制於有限資源 通常都必須經過規劃、執行、控制的過程 | 

## Slide 15
專案管理與功能別管理的差異

## Slide 16
專案管理與功能別管理的差異
項目 | 專案管理 | 功能別管理
組織目標 | 管理專案為相關單位共同責任，其目的為多元化。 | 機構決定組織目標，其目的為一元化。
統一指揮 | 專案經理領導並整合各部門達成組織目標。 | 功能經理領導部屬完成部門目標。
權力與義務關係 | 因支援人員之薪資、升遷及績效評估為功能經理職權，專案經理之義務超過權力。 | 主管部屬及幕僚之權力義務關係明確存在於功能組織中。
期限 | 專案於一定期限內結束。 | 無特定結束期限，長期提供能力、技術及設備支援。
https://www.youtube.com/watch?v=B66JuOMi2Ug

## Slide 17: 專案計畫(Project Program)
專案計畫(Project Program)是指進行中的工作，它經過了協調統一管理，以便獲取單獨管理時無法取得的效益與控制之一組相互聯繫的專案
計畫(Program)通常是由一群相關的專案所構成，以達特定目的
計畫(Program)與專案(Project)之間的關係在於，若管理多個相關的專案就稱為「計畫」(Program)

## Slide 18: 專案組合管理 (Project Portfolio Management)
它涉及到綜合行動中所有計畫(Program)與專案(Project)的管理，從每一項專案與潛在專案的價值跟綜合行動策略目標之權重大小，慎選專案或計畫出來，以追求綜合行動價值最大化。
「專案組合管理」是為了便於有效管理以實現策略性企業經營目標，而將專案或計劃與其他工作組合。
專案組合管理中的專案或計畫之間不一定有直接關係或相互依存性。
此外，專案經常可劃分為多個較容易管理的工作細目或子專案處理

## Slide 19: 專案生命週期(Life Cycle)
專案就像生命體一樣，也有其生命週期
專案有其「暫時性」，因此具有明確的開始時間與結束時間，這便是「專案生命週期」
大多數的專案從起始到結束都會經過類似的數個階段
從早期的緩慢成長而漸成規模，而後達到高峰，然後漸漸衰退，最後終結

## Slide 20: 成功的專案
要能在規劃的時間內(如期)，符合規劃的品質(如質)，在規劃的預算內(如成本)，完成專案目標，而且專案的利害關係人能接受專案的成果。
成功的專案是指符合或超出利害關係人預期的專案。
要成功地完成專案，通常受限於四項因素：範圍、成本、時程、顧客滿意。

## Slide 21
管理專案的步驟

## Slide 22: 一個務實嚴謹的專案對策產生，應包括下列四個步驟
完全瞭解問題
找出最適合的解決方案
發展出完整的解決方案與前置計畫
正式啟動專案

## Slide 23: 專案管理的目標
專案是指在一次性的工作中，必須同時完成績效(Performance)、成本(Cost)、時間(Time)、範疇(Scope)等多重任務要求的工作，如果說這項工作可以不斷重覆的話，就不算是專案了。專案管理的終極目標是要確保專案能符合所有既定的目標，這個終極目標包括績效、成本、時間、範疇，這四項簡稱為「PCTS」

## Slide 24
PCTS的三角關係
「成本」、「時間」、「範疇」是專案管理中最基本的觀念，
被稱為「專案的三角限制」，又稱為「專案金三角」

## Slide 25: 專案目標的訂定必須符合下列五點(SMART)
S-明確(Specific)
M-可衡量(Measurable)
A-可達成(Achievable)
R-實際(Realistic)
T-有期限(Time-bound)

## Slide 26: 專案管理的基本元素

## Slide 27: 好的專案管理涉及到「人」、「系統」與「工具」

## Slide 28: 但「工具」無法協助專案管理處理
1. 人的問題
  (1) 人與人之間的激勵、談判、溝通方式等。
  (2) 組織運作中可以給予的控管權力與責任。
2. 流程的問題
  (1) 工作的製程。
  (2) 工作如何有效的分解。
3. 策略的問題
  (1) 如何清楚的定義專案範疇。
  (2) 正確的選定專案策略。

## Slide 29
專案管理循環

## Slide 30: 專案管理的知識結構
硬技術(Hard Skill)：包括成本分析、品質確保、時程規劃、風險控管、流程設計、報表作業等方面的管理技術與工程技術。
軟技術(Soft Skill)：包括處理形形色色人的問題、互動、溝通、衝突化解、利害關係人應對、領導藝術等。

## Slide 31: 專案管理的演進可分為四大歷程
萌芽期(1950~1960)：系統工程與管理(Systems Engineering and Management)
成長期(1960~1987)
成熟期(1987~2000)
全球風潮期(2001~迄今)

## Slide 32
專案管理知識體系的發展

## Slide 33: 專案管理的成功因素
優秀的專案經理人
足夠規劃時間
良好的溝通
行動的決心（由上而下的承諾）
妥善的財務規劃（專案追蹤與管制）
https://www.youtube.com/watch?v=I0F-GCeo9Ic

## Slide 34: 專案管理的失敗因素
沒有事先將待解決的問題定義清楚
專案經費管理不良，耗費過多成本

## Slide 35: 國際專案管理學會 (Project Management Institute；簡稱PMI)
主要在推動專案管理的知識體系，並且針對不同的產業特性，發展出不同的專案管理方法。
PMI召集專家學者提出一套標準化的專案管理作業內容與流程，稱為「專案管理知識體系指南」，簡稱「PMBOK Guide」。
「PMBOK Guide」被國際間公認為是專案管理領域最具權威的經典，第五版包含
  十大知識領域
  ４７個專案管理流程

## Slide 36: 專案管理之「五大流程」
IPECC：
  I為「啟始」(Initial Process)
  P為「規劃」(Planning Process)
  E為「執行」(Executing Process)
  C為「監視與控制」(Monitor and Control Process)
  C為「結案」(Closing Process)

## Slide 37: PDCA循環

## Slide 38: 專案管理的十大知識領域

## Slide 39: 專案管理地圖（PM Map）

## Slide 40: 專案管理五大流程群組與 十大知識領域配適表

## Slide 41: 專案管理五大流程群組與 十大知識領域配適表

## Slide 42: 專案管理五大流程群組與 十大知識領域配適表

## Slide 43: 專案生命週期與五大流程生命週期

## Slide 44: 專案管理的重要議題
釐清對專案管理的誤解
  專案管理絕不只是排進度
  專案管理並非一人專案
要形成共識
經營成效才是重點，而非技術

## Slide 45: 專案管理的代表性活動
辨識利害關係人的需求。
在專案規劃與執行時，平衡與滿足不同利害關係人的需求、關切與期望。
平衡相斥競爭的專案限制條件，如範疇、品質、資源、預算(成本)、時程、風險等。
https://www.youtube.com/watch?v=XuenXDUmEW8